Rekonstrukce Strahovské knihovny. Restaurování Filosofického sálu

Projekt je realizován za podpory

Finančních mechanismů EHP/Norska a grantu Magistrátu hl. města Prahy.

V Praze dne 30. dubna 2010

Tisková zpráva

Druhá polovina realizace projektu je v plném proudu a restaurátorské práce pokračují dle plánu. Nutno podotknout, že naštěstí bez významnějších problémů nebo časových skluzů.

Z právě probíhajících prací vybíráme:

- Po provedených restaurátorských průzkumech a analýzách bylo započato s restaurováním zlacených plastik andělů. Vzácné historické sochy jsou postupně demontovány a převáženy do ateliérů, kde se jim budou v následujících týdnech věnovat umělečtí restaurátoři a konzervátoři;

- Z důvodu zajištění případných statických poruch bylo zpracováno odborné posouzení klenby Filosofického sálu, na jehož základě bude přikročeno k sanačním pracím a opravě trhlin a prasklin v klenbě sálu;

- Restaurátoři u některých uměleckých prvků Filosofického sálu již připravují návrhy na finální úpravy: památkáři posoudili a vyslovili souhlas s návrhy na finální úpravy okenních nik, korunní římsy nebo kupříkladu vnitřních částí historických knihovních skříní;

- Rovněž pokročily práce na parketové podlaze: nyní restaurátoři zkoušejí nejvhodnější způsob finálního ošetření (voskování) povrchu dřevěných parket, všechny kroky svojí práce průběžně konzultují s památkáři.

Po celou dobu restaurace jsou knihovní fondy z Filosofického sálu přístupny badatelům. V případě vašeho zájmu o návštěvu sálu či rozhovor s někým ze zodpovědných pracovníků knihovny či restaurátorů rádi zprostředkujeme návštěvu či kontakt stejně jako fotodokumentaci.

Informace o celém projektu jakož i o otevírací době kláštera a knihovny jsou na internetových stránkách www.strahovskyklaster.cz.

Jan Stolár

manažer publicity projektu

e-mail: mumbay@seznam.cz,

jan.stolar@strahovskyklaster.cz

tel.: 605 221 093